Bai5.

1. Sprint Planning (Lập kế hoạch Sprint)

Thời điểm: Sáng ngày đầu tiên của Sprint.

Thành phần: Product Owner (PO), Development Team, Scrum Master.

Thời lượng: 2-4 tiếng.

Cách thức tổ chức:

- Xác định năng lực (Capacity): Tôi sẽ kiểm tra lịch nghỉ phép của team để biết chính xác số giờ làm việc khả dụng.

- Chọn User Stories: PO trình bày các hạng mục ưu tiên cao nhất từ Product Backlog.

- Ước lượng (Estimation): Team thảo luận và chấm điểm (Story Point) hoặc ước lượng giờ.

- Phân rã công việc (Task Breakdown): Chia nhỏ User Story thành các task kỹ thuật cụ thể.

MÔ PHỎNG: Kế hoạch Sprint Backlog (Dạng Excel/Google Sheet)

| ID | User Story (Tính năng) | Task (Công việc cụ thể) | Người phụ trách | Ước lượng (Giờ) | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Là người dùng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên. | Thiết kế UI thanh tìm kiếm | Designer A | 4h | To Do |
|  |  | Viết API Backend tìm kiếm (Elasticsearch) | Dev B | 8h | To Do |
|  |  | Tích hợp API vào Mobile App | Dev C | 6h | To Do |
|  |  | Viết Unit Test | Dev B | 2h | To Do |
| US-02 | Là người dùng, tôi muốn xem chi tiết sản phẩm. | Thiết kế màn hình chi tiết (ảnh, giá, mô tả) | Designer A | 6h | To Do |
|  |  | Tạo API lấy thông tin sản phẩm theo ID | Dev B | 4h | To Do |
|  |  | Hiển thị dữ liệu lên App | Dev C | 6h | To Do |
| US-03 | Là người dùng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng. | Tạo Database schema cho Giỏ hàng | Dev B | 3h | To Do |
|  |  | Xử lý logic nút "Thêm vào giỏ" | Dev C | 5h | To Do |

2. Daily Scrum (Họp đứng hàng ngày)

Thời điểm: 9:00 sáng mỗi ngày.

Thành phần: Development Team, Scrum Master (PO có thể tham gia để lắng nghe).

Thời lượng: Tối đa 15 phút.

Cách thức tổ chức:

- Yêu cầu mọi người đứng dậy (nếu họp offline) để giữ cuộc họp ngắn gọn.

- Hiển thị bảng Task Board (Jira/Trello/Bảng vật lý).

- Tôi (Scrum Master) sẽ đảm bảo mọi người chỉ tập trung trả lời 3 câu hỏi, không sa đà vào giải quyết kỹ thuật chi tiết.

3. Sprint Review (Sơ kết Sprint)

Thời điểm: Chiều ngày cuối cùng của Sprint.

Thành phần: Scrum Team, Stakeholders (Khách hàng, Bộ phận kinh doanh...).

Thời lượng: 1-2 tiếng.

4. Sprint Retrospective (Cải tiến Sprint)

Thời điểm: Ngay sau Sprint Review.

Thành phần: Chỉ nội bộ Scrum Team (SM, PO, Dev Team).

Thời lượng: 1-1.5 tiếng.

Cách thức tổ chức:

Tạo không gian an toàn để mọi người chia sẻ thẳng thắn. Tôi thường dùng mô hình Start - Stop - Continue.

Bai6.

PHẦN 1: DANH SÁCH USER STORIES

1."Là một khách hàng mới, tôi muốn đăng ký tài khoản bằng email hoặc số điện thoại, để tôi có thể lưu lại lịch sử mua hàng và thông tin giao nhận."

2."Là một khách hàng, tôi muốn nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm, để tôi có thể nhanh chóng tìm thấy món đồ mình đang cần mua mà không mất thời gian lướt danh mục."

3."Là một khách hàng, tôi muốn xem ảnh rõ nét, giá bán và mô tả chi tiết của sản phẩm, để tôi có thể đánh giá xem sản phẩm đó có phù hợp với nhu cầu của mình hay không."

4."Là một khách hàng, tôi muốn thêm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng và xem tổng tiền tạm tính, để tôi có thể mua nhiều món đồ cùng một lúc trong một đơn hàng."

5."Là một khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng qua ví điện tử hoặc thẻ tín dụng, để tôi có thể giao dịch tiện lợi và không cần dùng tiền mặt."

6."Là một khách hàng, tôi muốn xem trạng thái đơn hàng (đang đóng gói, đang giao, đã giao), để tôi có thể biết chính xác khi nào mình sẽ nhận được hàng."

7."Là một khách hàng đã mua hàng, tôi muốn viết đánh giá và chấm sao cho sản phẩm, để tôi có thể chia sẻ trải nghiệm của mình và giúp người mua sau tham khảo."

PHẦN 2: PRODUCT BACKLOG (KẾ HOẠCH ƯU TIÊN)

Mô phỏng bảng tính (Google Sheet / Excel):

| Độ ưu tiên (Priority) | ID | Tên User Story | Mô tả ngắn gọn | Trạng thái | Sprint dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cao (High) | US-01 | Tìm kiếm & Duyệt SP | Tìm kiếm theo tên, lọc theo danh mục cơ bản. | Ready | Sprint 1 |
| Cao (High) | US-02 | Xem chi tiết SP | Hiển thị ảnh, giá, tồn kho, mô tả. | Ready | Sprint 1 |
| Cao (High) | US-03 | Quản lý Giỏ hàng | Thêm/sửa/xóa sản phẩm trong giỏ, tính tổng tiền. | Ready | Sprint 1 |
| Cao (High) | US-04 | Đặt hàng (Cơ bản) | Nhập địa chỉ giao hàng và chọn thanh toán COD (Tiền mặt). | To Do | Sprint 2 |
| Trung bình (Med) | US-05 | Đăng ký/Đăng nhập | Quản lý tài khoản người dùng (để lưu đơn hàng). | To Do | Sprint 2 |
| Trung bình (Med) | US-06 | Thanh toán Online | Tích hợp cổng thanh toán (Visa/Momo/ZaloPay). | To Do | Sprint 3 |
| Trung bình (Med) | US-07 | Theo dõi đơn hàng | Xem trạng thái Real-time của đơn hàng. | To Do | Sprint 3 |
| Thấp (Low) | US-08 | Đánh giá & Review | Cho phép user bình luận sau khi đơn hàng thành công. | To Do | Sprint 4 |

Bài7.

PHẦN 1: DANH SÁCH USER STORIES (Dạng Word)

1."Tôi là khách hàng, tôi muốn xem danh sách các phim đang chiếu và sắp chiếu, để tôi có thể biết rạp đang có phim gì hay."

2."Tôi là khách hàng, tôi muốn xem trailer, nội dung tóm tắt và thời lượng phim, để tôi có thể quyết định xem phim đó có đáng tiền hay không."

3."Tôi là khách hàng, tôi muốn chọn rạp gần nhất và xem các khung giờ chiếu tại rạp đó, để tôi có thể lên lịch đi xem phù hợp với thời gian rảnh."

4."Tôi là khách hàng, tôi muốn nhìn thấy sơ đồ ghế và chọn vị trí ngồi mong muốn, để tôi có thể có góc nhìn tốt nhất khi xem phim."

5."Tôi là khách hàng, tôi muốn thanh toán online qua ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng, để tôi có thể giữ chỗ ngay lập tức mà không cần đến sớm xếp hàng."

6."Tôi là khách hàng, tôi muốn nhận được mã QR vé qua ứng dụng hoặc email, để tôi có thể check-in vào rạp nhanh chóng chỉ bằng việc quét mã."

7."Tôi là khách hàng yêu điện ảnh, tôi muốn nhận thông báo khi có phim bom tấn mới mở bán vé, để tôi có thể là những người đầu tiên đặt được ghế đẹp."

PHẦN 2: USER STORY MAP (Dạng Excel/Sheet)

- Trục ngang (Backbone - Hành trình người dùng): Tìm kiếm & Khám phá -> Chọn suất chiếu -> Chọn ghế -> Thanh toán -> Sau mua hàng.

- Trục dọc (Slices - Các phiên bản phát hành):

  - Release 1 (MVP): Những gì tối thiểu nhất để người dùng đặt được vé.

  - Release 2 (Enhancement): Các tính năng nâng cao trải nghiệm.

BẢNG USER STORY MAPPING

| HÀNH TRÌNH (Steps) | 1. TÌM KIẾM & KHÁM PHÁ | 2. CHỌN SUẤT CHIẾU | 3. CHỌN GHẾ & COMBO | 4. THANH TOÁN | 5. SAU KHI MUA (QUẢN LÝ VÉ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Release 1 (MVP) | - Xem danh sách phim đang chiếu - Xem chi tiết phim (ảnh, mô tả) | - Chọn rạp chiếu - Chọn ngày & giờ chiếu | - Xem sơ đồ ghế - Chọn ghế thường/VIP | - Thanh toán qua thẻ ATM/Visa - Tính tổng tiền vé | - Nhận vé QR Code hiển thị trên app |
| Release 2 | - Tìm kiếm phim theo thể loại - Xem Trailer phim (Video) | - Lọc suất chiếu theo khung giờ (Sáng/Tối) | - Chọn thêm Bắp & Nước (Combo) - Chọn ghế đôi (Sweetbox) | - Thanh toán qua Ví điện tử (Momo/ZaloPay) - Áp dụng mã giảm giá | - Xem lịch sử đặt vé - Hủy/Đổi vé (theo chính sách) |
| Release 3 | - Gợi ý phim theo sở thích - Đánh giá/Bình luận phim | - Đăng ký nhận thông báo khi có lịch chiếu mới |  | - Tích điểm thành viên | - Chia sẻ vé cho bạn bè |

PHẦN 3: PRODUCT BACKLOG (Dạng Excel/Sheet)

Dựa trên User Story Map, tôi sẽ trích xuất các hạng mục của Release 1 (MVP) để đưa vào Product Backlog và sắp xếp độ ưu tiên để đội Dev bắt đầu làm việc.

| Độ ưu tiên (Priority) | ID | Tên User Story | Mô tả chi tiết | Trạng thái | Release |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (Cao nhất) | US-01 | Xem danh sách phim | Hiển thị dạng lưới danh sách phim đang chiếu (Poster + Tên). | Ready | MVP |
| 2 (Cao) | US-03 | Chọn suất chiếu | Sau khi chọn phim -> Chọn Rạp -> Chọn Giờ. | Ready | MVP |
| 3 (Cao) | US-04 | Sơ đồ ghế & Chọn ghế | Hiển thị các ghế trống/đã đặt. Cho phép user chọn tối đa 8 ghế. | Ready | MVP |
| 4 (Cao) | US-05 | Thanh toán cơ bản | Tích hợp cổng thanh toán thẻ (chưa cần ví điện tử). | To Do | MVP |
| 5 (Trung bình) | US-06 | Vé điện tử (QR) | Tạo mã QR duy nhất cho đơn hàng thành công. Lưu vào mục "Vé của tôi". | To Do | MVP |
| 6 (Trung bình) | US-02 | Chi tiết phim | Thêm thông tin Đạo diễn, Diễn viên, Nội dung (Text). | To Do | MVP |
| 7 (Thấp) | US-08 | Mua Bắp/Nước | (Tính năng của Release 2 - Đưa vào backlog để chuẩn bị database trước). | Backlog | Release 2 |
| 8 (Thấp) | US-07 | Thông báo lịch chiếu | (Tính năng Notification - Để lại sau). | Backlog | Release 3 |