Bai 1

1. Product Owner (PO) – Mở đầu về Sprint Goal

"Chào mọi người. Sprint Goal của tuần này là tối ưu hóa quy trình thanh toán nhằm giảm tỷ lệ khách hàng bỏ dở giỏ hàng. Chúng tôi đã tập trung loại bỏ các bước nhập liệu thủ công không cần thiết."

2. Developer (Dev) – Demo tính năng

"Tôi xin demo tính năng 'Lưu thông tin thẻ tín dụng'.

Như các bạn thấy trên màn hình, sau khi khách hàng thanh toán lần đầu và chọn 'Lưu thẻ', ở lần mua sau, họ chỉ cần chọn thẻ từ danh sách và nhập mã CVV. Hệ thống sẽ tự động điền toàn bộ số thẻ và ngày hết hạn. Thời gian thao tác giảm từ 2 phút xuống còn 15 giây."

3. Stakeholder – Đưa phản hồi

"Tính năng chạy rất mượt và nhanh, tôi thích điều đó. Tuy nhiên, tôi thấy thông báo xác nhận thanh toán thành công hiện ra hơi chậm Điều này có thể khiến khách hàng hoang mang và bấm nút thanh toán nhiều lần. Team xem xét cải thiện tốc độ phản hồi hoặc thêm biểu tượng loading rõ hơn nhé."

Bai 2

User Story:

"Là một Trưởng phòng vận hành Tôi muốn có bộ lọc để chọn xem dữ liệu theo một ngày cụ thể hoặc 24 giờ gần nhất, Để tôi có thể kiểm tra chính xác chi tiết hoạt động trong ngày đó thay vì phải nhìn dữ liệu tổng hợp theo tuần."

b. Acceptance Criteria (AC)

AC 1: Lọc dữ liệu theo một ngày cụ thể

- Given: Người dùng đang ở trang "Thống kê hoạt động".

- When: Người dùng nhấp vào bộ lọc thời gian và chọn một ngày cụ thể trên lịch (ví dụ: ngày 03/11).

- Then: Biểu đồ và bảng số liệu phải tự động tải lại để chỉ hiển thị các hoạt động diễn ra từ 00:00 đến 23:59 của ngày được chọn.

AC 2: Tùy chọn xem nhanh "24 giờ gần nhất"

- Given: Người dùng đang ở trang "Thống kê hoạt động".

- When: Người dùng chọn nút/tùy chọn "24 giờ qua".

- Then: Hệ thống hiển thị dữ liệu tính từ thời điểm hiện tại lùi về đúng 24 tiếng trước (ví dụ: từ 10:00 sáng hôm qua đến 10:00 sáng hôm nay).

AC 3: Xử lý trường hợp không có dữ liệu

- Given: Người dùng chọn một ngày mà không có hoạt động nào được ghi nhận.

- When: Hệ thống tải dữ liệu xong.

- Then: Màn hình phải hiển thị thông báo rõ ràng "Không có dữ liệu trong khoảng thời gian này" thay vì để biểu đồ trống hoặc báo lỗi.

Bai 3

a. Timeline Sprint (14 ngày)

- Tuần 1: Phát triển Core Features

  - Ngày 1: Sprint Planning (Chốt Sprint Goal: Hoàn thiện luồng quét mã vạch nhập kho).

  - Ngày 2: Setup môi trường, thiết kế DB Schema và API.

  - Ngày 3: Dev Backend viết API POST /receive-goods; Mobile Dev dựng UI màn hình scan.

  - Ngày 4 Frontend cắt HTML/CSS, làm hiệu ứng đồng hồ đếm ngược

  - Ngày 5:  Ráp nối API hiển thị danh sách sản phẩm lên trang chủ.

  - Ngày 6 & 7: Cuối tuần (Nghỉ).

- Tuần 2: Kiểm thử, Fix bug & Refine

  - Ngày 8: Tester bắt đầu test trên thiết bị thật

  - Ngày 9: Họp Daily Scrum phát hiện vấn đề blocking; Fix bug nghiêm trọng.

  - Ngày 10: Demo nội bộ ,Tối ưu hiệu năng quét mã.

  - Ngày 11: Test lại toàn bộ luồng.

  - Ngày 12: Đóng gói bản build Chuẩn bị slide/dữ liệu demo.

  - Ngày 13: Cuối tuần (Nghỉ).

  - Ngày 14: Sprint Review & Sprint Retrospective.

Bai 4

Mad – Sad – Glad

Giải thích lý do lựa chọn: Kỹ thuật này phù hợp nhất vì nó tập trung trực tiếp vào trạng thái cảm xúc, tạo không gian an toàn để thành viên "xả" sự bực bội  về lượng bug dồn dập hay nỗi buồn vì áp lực và sự thiếu chia sẻ. Nó giúp phá vỡ sự im lặng trong Daily Scrum, gọi tên chính xác các vấn đề tâm lý đang bị che giấu để tìm lại sự đồng cảm. Các kỹ thuật khác như Start–Stop–Continue hay Timeline thiên về lý trí, quy trình và sự kiện; nếu áp dụng lúc này sẽ rất khô khan, khiến team cảm thấy như đang bị "truy cứu trách nhiệm" thay vì được lắng nghe và thấu hiểu.

Bai 5

(A) Mục tiêu của buổi Sprint Review

Mục tiêu chính là xác nhận tính năng "Tạo bài tập" đã hoạt động trơn tru từ đầu đến cuối (End-to-End). Cụ thể, team muốn chứng minh rằng Giảng viên có thể tạo một bài tập mới với đầy đủ tệp đính kèm và hạn nộp bài mà không gặp lỗi hệ thống. Ngoài ra, team cần thu thập phản hồi từ Stakeholder (đại diện Giảng viên) xem giao diện "kéo thả" (drag-and-drop) tài liệu mới có trực quan và dễ sử dụng hơn so với nút "Upload" cũ hay không.

(B) Ai sẽ nói gì trong 1 phút mở đầu cuộc họp

Scrum Master:

"Chào mọi người, cảm ơn các anh chị Stakeholder đã dành thời gian tham gia. Hôm nay chúng ta có 60 phút cho buổi Review Sprint 5. Để đảm bảo hiệu quả, tôi xin nhắc lại quy tắc: Team sẽ demo tính năng trước, xin mọi người ghi chú lại câu hỏi và chúng ta sẽ thảo luận tập trung ở phần Q&A sau demo. Bây giờ xin mời Product Owner bắt đầu."

Product Owner:

"Cảm ơn SM. Như mọi người đã biết, Sprint Goal của tuần này là 'Đơn giản hóa quy trình giao bài tập'. Trước đây giảng viên phàn nàn phải mất tới 5 bước mới tạo xong một bài tập, rất mất thời gian. Vì vậy Sprint này team đã tập trung thiết kế lại luồng tạo bài tập trên một màn hình duy nhất (One-page form) để thao tác nhanh hơn."

Dev Lead:

"Vâng, và ngay sau đây tôi xin phép demo trực tiếp trên môi trường Staging. Tôi sẽ đóng vai một giảng viên bộ môn Toán, thực hiện tạo một bài tập về nhà cho lớp Đại số tuyến tính, bao gồm cả việc đính kèm đề bài và cài đặt thời hạn nộp tự động."

(C) Dev sẽ demo tính năng như thế nào

Dev chia sẻ màn hình và bắt đầu thao tác:

- Đầu tiên, tôi đăng nhập bằng tài khoản Giảng viên và truy cập vào lớp "Đại số tuyến tính", sau đó nhấn nút "Tạo bài tập mới" màu xanh nổi bật ở góc phải màn hình.

- Giao diện popup hiện ra, tôi nhập tiêu đề là "Bài tập chương 3" và điền hướng dẫn chi tiết vào khung soạn thảo văn bản.

- Tại phần tải tài liệu, thay vì bấm nút chọn file như cũ, tôi sẽ kéo và thả (drag & drop) một file PDF từ màn hình máy tính vào vùng nhận diện; hệ thống hiển thị thanh loading màu xanh và báo "Upload thành công" ngay lập tức.

- Tiếp theo, tôi chọn ngày hết hạn (Due Date) là 17:00 ngày thứ Sáu tuần này trên bộ lịch thông minh, và bật tùy chọn "Gửi email thông báo cho sinh viên".

- Để kiểm tra tính năng Validate (bắt lỗi), tôi thử xóa trống phần "Tiêu đề" và nhấn "Lưu", hệ thống ngay lập tức hiện viền đỏ cảnh báo: "Vui lòng nhập tiêu đề bài tập".

- Sau khi điền lại tiêu đề và nhấn "Lưu" lần cuối, một thông báo thành công hiện ra góc màn hình, và bài tập "Bài tập chương 3" lập tức xuất hiện đầu danh sách Bảng tin của lớp học với trạng thái "Đang mở".

Bai 6

(A) Kỹ thuật: Sailboat (Chiếc thuyền buồm)

- Lý do: Hình ảnh hóa trực quan giúp team dễ dàng chỉ ra "Neo" (cản trở) và "Đá ngầm" (rủi ro) trong không khí nhẹ nhàng, bớt căng thẳng.

(B) Agenda (90 phút)

- Check-in (10'): Chơi ESVP để đo lường mức độ sẵn sàng tham gia của team.

- Thu thập dữ liệu (30'): Dùng mô hình Sailboat:

  - Gió: Điều làm team vui.

  - Neo: Vấn đề trì trệ (Daily muộn, Bug muộn).

  - Đá: Rủi ro (Spillover).

- Phân tích (20'): Dùng 5 Whys đào sâu nguyên nhân gốc rễ của việc Daily muộn và Bug dồn cuối kỳ.

- Kế hoạch (20'): Dot Voting chọn 3 vấn đề ưu tiên nhất để giải quyết.

- Kết thúc (10'): Team giơ ngón tay (1-5) đánh giá hiệu quả buổi họp.

- (C) 5 Action Items (Ai – Làm gì – Khi nào)

- Về Daily muộn: Ai vào họp muộn nhất hôm nay sẽ phải làm Host (cho buổi mai.

  - Phụ trách: Toàn team | Thời gian: Ngay ngày mai.

- Về Bug dồn cuối: Áp dụng Code Freeze trước Demo 24h để Tester kịp kiểm tra.

  - Phụ trách: Tech Lead | Thời gian: Sprint sau.

- Về Spillover: Giới hạn WIP mỗi người chỉ làm 1 task một lúc, xong mới nhận mới.

  - Phụ trách: Dev Team | Thời gian: Suốt Sprint sau.

- Về sự thụ động: Luân phiên chỉ định thành viên team lên dẫn dắt phần "Thu thập dữ liệu" ở các buổi Retro tới.

  - Phụ trách: Scrum Master xếp lịch | Thời gian: Các Sprint tới.

- Về tương tác Dev-Test: Dev phải gọi Tester sang "Check nhanh" (Quick look) 5 phút tại máy trước khi chuyển trạng thái ticket.