Bai 1

User Story: "Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi tiến độ công việc."

Ước lượng Story Points: 5 điểm Story

Lý do giải thích:

  - Việc tạo công việc mới có thể không quá phức tạp, nhưng sẽ yêu cầu một số bước như thiết kế form, xử lý dữ liệu và hiển thị thông báo. Vì vậy, mức độ khó có thể ở mức trung bình (5 điểm trong dãy Fibonacci).

Bai 2

User Story: Là người dung tôi muốn mua và thanh toán đơn hàng

Ước lượng Story Points: 8 điểm Story

Lý do:

  - Vì viêc thanh toán dựa vào bên thứ 3 nên cũng ko quá khó để thực hiện

  - Phải đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu người dung nên sẽ khá phức tạp

Bai 3:

User Story: Là người dùng tôi  muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể mua hàng trong một đơn hàng duy nhất

| Member | Point | Reason |
| --- | --- | --- |
| A | 3 | Vì chỉ cần tạo giỏ hàng nên khá đơn giản |
| B | 5 | Bởi vì them yếu tố đơn hàng duy nhất nên độ phúc tạp sẽ lớn hơn |
| C | 5 |  |
| D | 3 |  |

Chọn mức 5

Bai 4

Tạo tính năng đăng nhập trong ứng dụng ngân hàng trực tuyến

| Member | Point | Reason |
| --- | --- | --- |
| A | 5 | Tạo ra đăng nhập chỉ cần lưu trữ dữ liệu lên database là xong |
| B | 8 | Khi tạo cần kiểm tra xem trong database đã tồn tại chưa và nếu có thì sẽ thông báo nên độ phức tạp sẽ khó hơn |
| C | 5 |  |
| D | 5 |  |

Chọn mức 8

Bai  5

1.Ước lượng

User Story 1: "Là người dùng, tôi muốn đăng nhập bằng tài khoản Google để truy cập nhanh chóng."

- Dev A: 3 điểm (Đã có thư viện hỗ trợ).

- Dev B: 5 điểm (Lo ngại về bảo mật token).

- Tester: 3 điểm.

- Thảo luận: Dev A giải thích thư viện OAuth2 đã được setup từ dự án trước, giảm rủi ro. Dev B đồng ý.

- Chốt: 3 Story Points.

User Story 2: "Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới với tiêu đề, mô tả và deadline."

- Đồng thuận: Mọi người đều giơ thẻ 5 điểm.

- Lý do: Cần làm cả Backend API, Database Schema và Frontend Form. Độ phức tạp trung bình.

- Chốt: 5 Story Points.

User Story 3: "Là người dùng, tôi muốn Kéo thả task để chuyển trạng thái từ 'To Do' sang 'Done'."

- Dev A: 8 điểm.

- Dev B: 13 điểm.

- Dev C: 8 điểm.

- Thảo luận: Dev B lo ngại việc tương thích trên Mobile. Product Owner xác nhận Sprint này chỉ ưu tiên Web. Dev B hạ xuống 8.

- Chốt: 8 Story Points.

User Story 4: "Là người dùng, tôi muốn đổi avatar cá nhân."

- Đánh giá: 2 điểm (Đơn giản, ít rủi ro)

2.Mục tiêu

Mục tiêu Sprint (Sprint Goal): "Hoàn thiện luồng công việc cốt lõi: Người dùng có thể đăng nhập, tạo công việc và cập nhật trạng thái công việc trực quan."

3. Phân chia  Công việc

Sau khi chọn Story, nhóm tiến hành chia nhỏ thành các Technical Tasks và ước lượng giờ ) để đảm bảo khả thi trong 2 tuần

User Story 1: Đăng nhập Google (3 Points)

| Tên Task | Người phụ trách | Ước lượng |
| --- | --- | --- |
| Config Google Console & API Backend | Backend Dev | 4h |
| Tạo UI nút Login & Xử lý Token Frontend | Frontend Dev | 4h |
| Viết Unit Test cho Auth Service | Backend Dev | 2h |
| Tổng cộng |  | 10h |

User Story 2: Tạo Task mới (5 Points)

| Tên Task | Người phụ trách | Ước lượng |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế Database Table | Backend Dev | 2h |
| Tạo API CRUD | Backend Dev | 6h |
| Dựng Form tạo task | Frontend Dev | 8h |
| Tích hợp API & Xử lý lỗi | Fullstack | 4h |
| Tổng cộng |  | 20h |

User Story 3: Kéo thả Task (8 Points)

| Tên Task | Người phụ trách | Ước lượng |
| --- | --- | --- |
| Nghiên cứu thư viện Drag-n-Drop | Frontend Dev | 4h |
| Tạo API update status | Backend Dev | 3h |
| Thực hiện logic Kéo thả trên UI | Frontend Dev | 12h |
| Test case đồng bộ hóa dữ liệu | Tester | 5h |
| Tổng cộng |  | 24h |

User Story 4: Đổi Avatar cá nhân (2 Points)

| Tên Task | Người phụ trách | Ước lượng |
| --- | --- | --- |
| Tạo API Upload ảnh | Backend Dev | 3h |
| UI Upload & Crop ảnh avatar | Frontend Dev | 4h |
| Validate định dạng & dung lượng ảnh | Frontend Dev | 1h |
| Tổng cộng |  | 8h |

4. Sử dụng Velocity

Để đảm bảo tính khả thi cho Sprint này, nhóm đã xem xét lịch sử hoàn thành công việc của 3 Sprint gần nhất:

- Dữ liệu lịch sử:

  - Sprint N-3: Hoàn thành 16 Story Points.

  - Sprint N-2: Hoàn thành 22 Story Points.

  - Sprint N-1: Hoàn thành 20 Story Points.

- Velocity trung bình (Năng lực dự báo):

(16 + 22 + 20) / 3 = 19.3 Story Points

Quyết định lập kế hoạch:

Dựa trên Velocity trung bình là ~19 điểm, nhóm quyết định chọn các User Stories với tổng điểm là 18 Story Points (Bao gồm Story 1, 2, 3 và 4).

- Lý do: Mức 18 điểm thấp hơn một chút so với Velocity trung bình để tạo khoảng thời gian dự phòng (buffer) cho các rủi ro kỹ thuật mới (như tính năng Kéo thả Task phức tạp).

Bai 6

Mục tiêu Sprint (Sprint Goal)

Mục tiêu Sprint: Hoàn thành tính năng Quản lý Công việc cơ bản cho Người dùng Cá nhân.

Mục tiêu này rõ ràng và có giá trị vì nó cung cấp cho người dùng cách để bắt đầu sử dụng sản phẩm, cụ thể là tạo, xem, và đánh dấu công việc cá nhân là đã hoàn thành.

Lựa chọn User Stories từ Product Backlog

| User Story | Giải thích lý do chọn | Cách giúp đạt Mục tiêu Sprint |
| --- | --- | --- |
| US1: Với tư cách là Người dùng, tôi muốn tạo một công việc mới với tên và mô tả, để tôi có thể ghi lại các nhiệm vụ cần làm. | Đây là nền tảng của mọi hệ thống quản lý công việc. Không có chức năng tạo, người dùng không thể "Quản lý Công việc". | Cung cấp khả năng tạo dữ liệu công việc, là bước đầu tiên để đạt mục tiêu. |
| US2: Với tư cách là Người dùng, tôi muốn xem danh sách tất cả các công việc của mình, để tôi có thể theo dõi tiến độ và những gì cần làm tiếp theo. | Sau khi tạo công việc, người dùng cần một giao diện để xem lại chúng. Đây là chức năng cốt lõi thứ hai, không thể thiếu. | Cung cấp khả năng xem/truy xuất dữ liệu công việc, giúp hoàn thiện chức năng quản lý cơ bản. |

Phân chia User Stories thành các Task nhỏ (Task Breakdown)

User Story 1 (US1): Tạo một công việc mới

| Task | Mô tả ngắn gọn |
| --- | --- |
| Task 1.1 | Thiết kế Giao diện/Form nhập liệu (tên, mô tả, ngày đến hạn). |
| Task 1.2 | Xây dựng Logic Frontend để xử lý dữ liệu form và gửi yêu cầu API. |
| Task 1.3 | Xây dựng API Endpoint (POST /tasks) để nhận và lưu công việc vào cơ sở dữ liệu. |
| Task 1.4 | Viết Unit Tests cho Logic API (kiểm tra tạo công việc hợp lệ/không hợp lệ). |
| Task 1.5 | Hiển thị Thông báo thành công hoặc lỗi cho người dùng sau khi tạo. |

User Story 2 (US2): Xem danh sách tất cả các công việc

| Task | Mô tả ngắn gọn |
| --- | --- |
| Task 2.1 | Thiết kế Giao diện Danh sách công việc (hiển thị tên, trạng thái). |
| Task 2.2 | Xây dựng API Endpoint (GET /tasks) để truy xuất danh sách công việc của người dùng. |
| Task 2.3 | Xây dựng Logic Frontend để gọi API và xử lý, định dạng dữ liệu trả về. |
| Task 2.4 | Hiển thị Trạng thái Loading/Empty (khi không có công việc nào) trên giao diện. |
| Task 2.5 | Viết Unit Tests cho Logic API (kiểm tra trả về danh sách chính xác). |

Ước lượng Công việc theo T-shirt Sizes

1. User Story 1 (US1): Tạo một công việc mới

- Kích cỡ (T-shirt Size): Medium (M)

- Lý do:

  - Mặc dù là chức năng cơ bản, nó đòi hỏi việc phát triển Full-Stack (Frontend, Backend API, và Database Schema).

  - Cần thiết lập cơ chế xác thực (authentication) cơ bản để biết công việc này thuộc về người dùng nào, khiến nó phức tạp hơn một chút so với một giao diện hiển thị đơn giản.

  - Có rủi ro trung bình (ví dụ: vấn đề kết nối database hoặc lỗi xác thực API).

2. User Story 2 (US2): Xem danh sách tất cả các công việc

- Kích cỡ (T-shirt Size): Small (S)

- Lý do:

  - Về cơ bản, đây là một chức năng Read (Đọc) đơn giản.

  - API Endpoint GET /tasks thường dễ phát triển hơn POST /tasks (ít logic xử lý nghiệp vụ phức tạp hơn).

  - Giao diện hiển thị danh sách đã có thể sử dụng lại các thành phần từ giao diện tạo công việc (ví dụ: thẻ công việc). Đây là một công việc có thể đoán trước và ít rủi ro.

Bai 7

User Story

“Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng.”

1. Chia nhỏ User Story thành các Task

Task 1 – Thiết kế giao diện trang Đăng ký (UI Register Page)

- Thiết kế form gồm các trường: email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, họ tên (nếu có).

- Có nút “Đăng ký” và link “Đăng nhập”.

Task 2 – Xây dựng form đăng ký (Front-end Validation)

- Tạo form HTML/JS.

- Kiểm tra hợp lệ phía client: email đúng định dạng, mật khẩu đủ mạnh, hai mật khẩu trùng nhau.

Task 3 – Xây API xử lý đăng ký (Sign-up API Endpoint)

- Tạo endpoint: POST /auth/register.

- Nhận dữ liệu, xử lý logic chính.

Task 4 – Kiểm tra hợp lệ phía backend (Back-end Validation)

- Kiểm tra email đã tồn tại chưa.

- Kiểm tra độ dài mật khẩu, các rule bảo mật.

- Trả lỗi chính xác cho FE khi không hợp lệ.

Task 5 – Hash mật khẩu & Lưu người dùng (Database + Security)

- Hash mật khẩu bằng bcrypt/argon2.

- Lưu user mới vào DB.

- Gán role mặc định (ví dụ: user).

Task 6 – Gửi email xác thực tài khoản

- Tạo token xác thực.

- Gửi email cho người dùng kèm link kích hoạt.

Task 7 – Hoàn thiện flow trên FE sau khi đăng ký

- Sau khi đăng ký thành công:

  - Hiển thị thông báo “Đăng ký thành công”.

  - Điều hướng sang trang đăng nhập / hoặc tự đăng nhập.

Task 8 – Kiểm thử (Unit test + Integration test)

- Test các trường hợp:

  - Email trùng.

  - Mật khẩu sai format.

  - Đăng ký thành công.

  - API lỗi.

- Kiểm thử giao diện (UI/UX checklist).

Task 9 – Cập nhật tài liệu (API docs + Usage Guide)

- Viết tài liệu cho endpoint.

- Mô tả request/response.

- Hướng dẫn FE call API.

2. Lý do lựa chọn các task

Theo kỹ thuật “User Workflow”

- Dựa vào luồng người dùng: mở form → nhập thông tin → gửi đi → backend xử lý → lưu DB → thông báo.

- Do đó tách ra các bước UI, FE validation, backend validation, lưu DB, phản hồi.

Theo kỹ thuật “CRUD + Validation Breakdown”

- Mỗi bước trong CRUD (Create User) đều được làm rõ:

  - Validate input

  - Check trùng

  - Hash password

  - Lưu DB

Task đủ nhỏ để hoàn thành trong Sprint

- Mỗi task không phụ thuộc quá nhiều.

- Không có task nào quá mơ hồ.

3. Ước lượng các task (theo Story Points)

| Task | Ước lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế UI Register | 2 | Đơn giản, 1 màn hình |
| Tạo form + FE validate | 3 | Gồm xử lý lỗi, regex, UX |
| Xây API đăng ký | 3 | Endpoint + xử lý sơ bộ |
| Backend validation | 2 | Check email, password rule |
| Gửi email xác thực | 5 | Nặng nhất |
| FE: thông báo + điều hướng | 2 | Logic đơn giản |
| Kiểm thử | 3 | Unit test + integration |
| Tài liệu | 1 | Ngắn và rõ |

Tổng Story Points: 21

Bai 8

1) Tính Velocity từng Sprint

Velocity của một sprint = tổng Story Points của các User Stories đã hoàn thành trong sprint đó.

- Sprint 1

  - US1: 5 SP (Hoàn thành)

  - US2: 8 SP (Hoàn thành)

  - US3: 3 SP (Không hoàn thành → không tính)

  - Velocity Sprint 1 = 5 + 8 = 13 SP

- Sprint 2

  - US4: 13 SP (Hoàn thành)

  - US5: 5 SP (Hoàn thành)

  - US6: 8 SP (Không hoàn thành → không tính)

  - Velocity Sprint 2 = 13 + 5 = 18 SP

2) Velocity trung bình (Average Velocity)

Tính trung bình cộng của các sprint đã có:

- (13+18)/2=31/2=15.5SP

Velocity trung bình = 15.5 SP/sprint.